**ADDMINITRADOR DE ph MY HOUSE**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**19/11/2021, 7:00 pm**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_5\_**

**ORDEN DEL DÍA - NO ESTAS ACTUALIZADO**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se sigue avanzando en proyecto sin tener reunión entre equipo scrum con el tutor

**2.** Funciones de los integrantes de equipo scrum son asignadas acorde la relación de pantallas a entrega y definidas en el mockup

**3.**  Se van mitigando los Problemas de comunicación del equipo scrum. La participación está definida acorde a la disponibilidad de tiempo cada usuario. Cada aoprte es significativo y se sigue avanzando en el desarrollo del proyecto.

**4.** Se genera informe del estado del proyecto al Tutol Via whatsapp

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Trabajo en Interface asignada- frontend | Laura Murcia | 05/10/2021 |
| Seguir alimentado del Devosp de Azure. Migración a react- Trabajo Interface asignada en backend – frontend- pruebas- | Jhon Jairo Campillo Serrato | 05/10/2021 |
| Trabajo en Interface asignada- frontend | Luis Albeiro Ramos Santacruz | 05/10/2021 |
| Trabajo en Interface asignada- frontend | Miguel Pérez | 05/10/2021 |
| Trabajo en Interface asignada | A Mayorga | 05/10/2021 |